АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от « 30   »  апреля 2019 г. №  __311__

Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального

образования Слюдянский район

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Слюдянский район № 318 от 06 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район», руководствуясь статьями 38, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора Иркутской области от 30 июня 2005 года № 303-П, регистрационный № 14-3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район ( далее- План мероприятий) (Приложение 1).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий в пределах своих полномочий осуществлять контроль за реализацией мероприятий, сроками их исполнения, финансовым обеспечением и ежегодно в срок до 01 апреля, следующего за отчетным годом, направлять в управление социально-экономического развития администрации муниципального образования Слюдянский район информацию о реализации проектов Плана мероприятий по форме согласно Приложению 2.

3. Управлению социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район ежегодно подготавливать  в составе ежегодного отчета мэра муниципального образования Слюдянский район о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой муниципального образования Слюдянский район  сводный ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Экономик района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных лиц, закрепленных в Плане мероприятий, в соответствии с распределением должностных обязанностей.

Мэр  муниципального образования

Слюдянский район                                                                                                А.Г. Шульц

Приложение 1

к постановлению администрации МО Слюдянский район

№ 311    от «  30   » апреля 2019 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район

| № | Наименование мероприятия/проекnа | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение качества человеческого капитала на основе социально-ориентированного типа экономического развития |
| Задача 1: Обеспечение достойных условий жизни |
| 1 | Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправления» г. Слюдянки | После 2021 года | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район |
| 2 | Разработка ПСД для достройки объекта незавершенного строительства в г. Байкальске мк-н Гагарина, д. 151 Б под социальное жилье для работников образования и здравоохранения. Получение положительных экспертиз. | Октябрь 2019 г | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район |
| 3 | Развитие молочного животноводства в с. Тибельти | 2018 год -2023 год | МО Слюдянский район Проворова О.В. | Инициатор проекта частное лицо – глава КФХ Балтадонис А.С. |
| 4 | Корректировка проекта строительства и обеспечение финансирования второй очереди объекта капитального строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс» в г.Слюдянка (бассейн) | Декабрь 2019 | МО Слюдянский район Шульц А.Г. Азорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район |
| 5 | Реализация проекта по строительству полигона ТБО на территории Слюдянского района | В течение 2019 | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район |
| 6 | Реализация проекта «Агрошкола» | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Проворова О.В. | «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 7 | Вхождение на 2020 год в областную программу «Развитие образования» по выборочному капитальному ремонту объектов социальной сферы (18 объектов) | Июнь 2019г. | МО Слюдянский район Юфа М.В. | «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дополнительного образования и получение положительных заключений. Вхождение в ОЦП «Развитие образования» на 2014-2020 годы. | Июль 2019г. | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы» |
| 9 | Разработка проекта и монтаж бассейна в МБОУ ДОЛ «Солнечный» п. Моты | Сентябрь 2019г. | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 10 | Запрос коммерческих предложений и предпроектные проработки строительства столовой в филиале МБОУ ДОЛ «Солнечный» «Юный горняк» | Апрель 2019г. | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 11 | Выборочный капитальный ремонт учреждений социальной сферы (замена заполнений оконных проемов) в здании МБОУ СОШ № 49 г. Слюдянка, МБОУ СОШ № 150 г. Слюдянка, (ремонт крыши) МБОУ ДСОВ №9 «Светлячок» г. Байкальск | Август 2019г. | МО Слюдянский район Юфа М.В. Усольцева И.В. | «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 12 | Предоставление субсидии садоводческим некоммерческим организациям на приведение в надлежащие состояние электросетевого хозяйства с последующей передачи электросетевым организациям | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» |
| 13 | Реализация проекта по переработке плодово-ягодного сырья | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Проворова О.В. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» |
| 14 | Проектирование плодово-ягодного сада в п. Новоснежная и начало проведения культуртехнической мелиорации | 2019-2020 г | МО Слюдянский район Проворова О.В. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» |
| 15 | Проведение культуртехнической мелиорации в Быстринском муниципальном образовании | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Стаценская Л.В. | Инициаторы проекта - Арендаторы земельных участков |
| 16 | Освоение территории площадью 63 га в п. Байкал (Порт): - Предложения по размещению туристических объектов - Предложения по размещению объектов инфраструктуры (КОС, скважина) - Предложения по размещению объектов комплексной застройки (переселение из ветхого-аварийного жилья) | 2019-2030 годы | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | Не требуется наличие муниципальной программы |
| 17 | Реализация проектов перечня народных инициатив (района) и формирование перечня народных инициатив поселений, взаимодействие с Министерством экономического развития Иркутской области | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Юфа М.В. Проворова О.В. | «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы. |
| 18 | Вхождение в программу по областному конкурсному отбору на право получения субсидии на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей в 2020 году | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Юфа М.В. | «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Слюдянский район» |
| 19 | Формирование площадки для кооператива (г. Слюдянка, здание военкомата) | В течение 2019 года | МО Слюдянский район Азорин Ю.Н. | Не требует финансирования и наличие муниципальной программы |
| 20 | Строительство Дома культуры в с. Тибельти Слюдянского района Иркутской области | 2019-2020 | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. | Муниципальная программа «Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского поселения на 2019-2021 годы» |
| 21 | Капитальный ремонт в здании МКУК СДК д. Быстрая | 2020-2021 | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. | Муниципальная программа «Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского поселения на 2019-2021 годы» |
| 22 | Строительство центра культуры и досуга в р.п.Култук | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселения Шарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Култукском муниципальном образовании» на 2019-2024 годы |
| 23 | Благоустройство общественных территорий р.п.Култук, | 2019-2020 | Администрация Култукского городского поселения Шарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Култукского МО» на 2018-2022 годы |
| 24 | Благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселения Шарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Култукского МО» на 2018-2022 годы |
| 25 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселения Шарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Доступное жилье» на 2019-2024 годы |
| 26 | Строительство нового здания СДК на 150 пос.мест в п.Новоснежная | 2020 -2025 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026годы и с перспективой до 2032года» |
| 27 | Строительство спортивных плоскостных сооружений в п.Новоснежная, п.Мурино | 2020 -2025 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026годы и с перспективой до 2032года» |
| 28 | Капитальный ремонт водонапорной башни здания водозабора в п.Мурино | 2019 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2015-2025годы и с перспективой до 2032года» |
| 29 | Строительство площадки(пирса) с твердым покрытием в п.Новоснежная для подъезда пожарной техники для забора воды пожарными машинами в любое время года непосредственно из водоема | 2019-2021 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Новоснежнинского сельского поселения на 2019-2021годы» |
| 30 | Строительство СДК п.Утулик на 80 мест | 2019-2022 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2017-2027 годы и с перспективой до 2032 года» |
| 31 | Обустройство пожарных ёмкостей в населенных пунктах Утуликского муниципального образования ) | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования на 2018-2020 год» |
| 32 | Обустройство минерализованной полосы на территории Утуликского муниципального образования | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования на 2018-2020 год» |
| 33 | Строительство линии освещения по пер. Школьному и ул. Красногвардейская | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |
| 34 | Обустройство ярмарочной площади | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Утуликского муниципального образования |
| 35 | Обустройство площадок ТКО | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |
| 36 | Обустройство уличного освещения в п. Мангутай | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |
| 37 | Строительство защитного инженерного сооружения от затопления водами реки Утулик в п. Утулик Слюдянского района "Дамба" | 2012-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю | Федеральная целевая программа "Охрана оз. Байкал социально-экономическое развитие территории на 2012-2020 годы" |
| 38 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство канализационно-очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городского поселения Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция системы водоснабжения Слюдянского муниципального образования" | 2019-2021 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы |
| 40 | Строительство ВНС Рудоуправление | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы |
| 41 | Реконструкция Центрального водозабора Строительство ВНС второго подъема Строительство Хамар-Дабанского месторождения питьевых подземных вод | 2021-2025 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы, в случае вхождения в Федеральную программу Чистая вода |
| 42 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года | 2022 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Слюдянского муниципального образования» |
| 43 | Благоустройство общественных пространств: Центральной площади г.Слюдянка Резиденция Деда Мороза Набережная оз. Байкал Парк «Перевал» г.Слюдянка | 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2026 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Формирование современной городского среды на территории Слюдянского муниципального образования 2018-2024 годы», Народные инициативы |
| 44 | Первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Полуполтинных А.С. Гончаров И.А. | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2021 годы |
| 45 | Разработка ПСД на реконструкцию ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Лощинина А.М. Гончаров И.А. | ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2021годы, МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2014-2021 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2021 годы» |
| 46 | Реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Гончаров И.А. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» |
| 47 | Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Гончаров И.А. Лощинина А.М. Зырянов В.Н. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» |
| 48 | Реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения в п. Солзан | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Зырянов В.Н. Торговцев А.И. | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2015-2021 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2021годы» |
| 49 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Байкальска (13 221,8м2 жилья), признанного аварийным после 1 января 2012 года | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Гончаров И.А. | ПП "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2014 - 2021годы ГП Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2021годы |
| 50 | Благоустройство дворовых территорий Байкальского муниципального образования | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Полуполтинных А.С. Лощинина А.М. | МП "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2022 годы" |
| 51 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Полуполтинных А.С. Лощинина А.М. | МП "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2022 годы" |
| 52 | Строительство «Фестивальной площади» мкр. Гагарина, №211 | 2018-2019 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Лощинина А.М. | частично МП «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования в 2018-2022 гг.» |
| 53 | *Строительство Многофункционального культурного центра Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Строитель, ул. Железнодорожная, №4А (*) | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. Никонова О.Ю. Лощинина А.М, | МП «Развитие культуры и досуга населения БГП на 2017-2019 г.г» |
| 54 | Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. Должиков А.В. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2021 годы |
| 55 | Создание станций сортировки ТКО | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. Должиков А.В. Лощинина А.М. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2021годы |
| 56 | Разработка ПСД на мероприятие Берегоукрепление – Инженерная защита города Байкальска от негативного воздействия р. Солзан, р. Харлахта, оз. Байкал (протяженность 2600 м) | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Торговцев А.И. Лощинина А.М. | ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2021 годы |
| 57 | Берегоукрепление– Инженерная защита города Байкальска от негативного воздействия р. Солзан, р. Харлахта, оз. Байкал (протяженность 2600 м) | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселения Должиков А.В. Торговцев А.И. Лощинина А.М. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2021 годы, ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2021 годы |
| 58 | Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям | 2019-2020 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневсий В.В. Никонова О.Ю. | МП «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на 2014-2020 годы |
| Задача 2: Обеспечение достойных условий жизни |
| 59 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Парижской Коммуны г.Слюдянка | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городского Сендзяк В.Н. | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» |
| 60 | Создание индустриального парка "Байкальский чистый продукт" | 2018 -2025 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. Лощинина А.М. Стробыкина Ю.А. | ГП Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2021 годы подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2021 годы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2015-2021 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2021 годы» |
| 61 | Привлечение средств софинансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории г. Байкальска | 2018-2020 | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневсий В.В. Стробыкина Ю.А. | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования" на 2014-2020 годы" |
| 62 | Строительство пешеходного моста через реку Снежная в п.Новоснежная | 2019-2020 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026годы и с перспективой до 2032года» |
| 63 | Строительство в п.Новоснежная, п.Мурино: - магистральных улиц районного значения –0,31 км - улиц и дорог местного значения – 0,93 км. | 2020-2025 | Муниципальное образование Слюдянский район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026годы и с перспективой до 2032года» |
| 64 | Обустройство новых дорог пер. Октябрьский, ул. Карьерная, ул. Островная | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |
| 65 | Обустройство автобусных остановок | 2019-2020 | Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |
| 66 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2024 | Администрация Култукского городского поселения Шарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Култукского МО» на 2019-2024 годы |
| Задача 3: поддержание высокого уровня управления |
| 67 | Формирование эффективной системы взаимодействия между администрацией сельского поселения и учебными заведениями г. Иркутска по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации сельского поселения. | 2019-2023 | Администрация Утуликского сельского поселения Полоротов А.Ю. | Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Утуликского муниципального образования, и муниципальных служащих администрации Утуликского сельского поселения на 2019-2023 годы». |

Вице-мэр, первый заместитель мэра

МО Слюдянский район                                                                                                                                                                            Ю.Н. Азорин

Приложение 2

к постановлению администрации МО Слюдянский район

№311     от «  30   » апреля 2019 года

# Макет

# ежегодного отчета о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район

| № | Наименование мероприятия/проекта | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Отчет о выполнении/невыполнении мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование задачи |
|  | наименование задачи |

# Макет

# ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район

| Наименование показателя | Ожидаемый результат | Причины недостижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  | единица измерения | значения показателя. ед. |  |
|  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | отклонение фактического значения от планового значения |  |
| наименование задачи |
| наименование задачи |